(260513) OTT Churn Master Plan
광일이 v2 파일 기준 Promotion-centric 파이프라인 상세 계획서

100원딜 고객과 비프로모션 고객의 이탈 위험 신호, 세그먼트, AARRR 병목, 그로스마케팅 제언을 연결하기 위한 실행 설계

문서 작성 목적 이 문서는 요약본이 아닙니다. 처음 보는 팀원이나 멘토가 읽어도 프로젝트의 의도, 데이터 기준, 시간축, 모델링 구조, 세그먼트 원칙, AARRR 해석, 그로스마케팅 연결 방식을 이해할 수 있도록 작성한 상세 계획서입니다. 기존 v1 파이프라인의 골격은 재사용하되, 최종 기준 데이터는 광일이 v2 CSV로 고정하고, 분석의 최상위 축은 promotion/non-promotion 비교로 재설계합니다.

작성 기준일: 2026-05-13

기준 데이터 파일: (광일)Membership_v2_with_derived_features.csv

핵심 시간축: 1~3주차 행동 관측, 가입일 기준 day 21 이후 3~4주차 대응기간, 다음 달 재구매 여부 확인

핵심 문장: 100원딜 고객과 비프로모션 고객은 이탈 위험을 설명하는 행동 신호가 다르므로, 동일한 리텐션 전략이 아니라 프로모션 여부와 AARRR 단계별 병목에 따라 다른 이탈 방어 전략을 설계해야 한다.

목차

0. 최상위 결론과 프로젝트 재정의

1. 기준 데이터 계약: 광일이 v2 파일을 single source of truth로 둔다

2. 시간축 계약: 1~3주차 관측, 3~4주차 대응, 다음 달 재구매 확인

3. AARRR 프레임워크와 데이터 측정 가능성

4. 세그먼트 철학: 내부 multi-flag와 발표용 대표 세그먼트

5. 모델링 철학: 단일 모델이 아니라 성장 history와 집단별 모델

6. Optuna, SHAP, 중요 변수 해석의 역할

7. 18단계 상세 파이프라인

8. 세그먼트별 EDA 및 시각화 요구사항

9. 비즈니스/그로스마케팅 제언 옵션

10. 금지 주장, 안전 주장, 팀 커뮤니케이션 원칙

11. Codex 실행 단위와 품질 게이트

12. 최종 산출물 구성안

13. 상세 해설 부록: 처음 보는 사람을 위한 작업자 설명서

14. 상세 모델링 체크리스트

15. 상세 SHAP 해석 체크리스트

16. 상세 세그먼트 설계 체크리스트

17. AARRR 기반 제언을 위한 질문 목록

18. 위험 등록부

19. 최종 작업 순서 제안

0. 최상위 결론과 프로젝트 재정의

이번 프로젝트는 더 이상 단순한 재구매 예측 모델 제작이 아닙니다. 지금부터의 방향은 광일이 v2 파일을 기준으로 프로모션 고객과 비프로모션 고객을 최상위 비교축으로 나누고, 두 집단의 행동 구조, 재구매 설명 피처, 세그먼트 구조, AARRR 병목, 그로스마케팅 실행 제안을 한 흐름으로 연결하는 것입니다.

기존 v1 파이프라인은 폐기 대상이 아니라 재사용할 골격입니다. v1에서 쌓았던 데이터 점검, 전처리 정책, 사용량 피처, 콘텐츠 피처, EDA, 모델링, 해석, 세그먼트의 사고방식은 그대로 살립니다. 다만 v1의 수치와 결론을 v2의 근거로 가져오면 안 됩니다. 재사용 가능한 것은 수치가 아니라 구조입니다.

기존 v2 corrected chain 역시 참고자료로 둡니다. 하지만 팀원들과 협의한 현재 기준은 광일이 파일입니다. 따라서 앞으로 새로 만드는 보고서, 모델링, SHAP, 세그먼트, 마케팅 제언은 광일이 파일 기준으로 다시 산출해야 합니다. 이전 corrected chain의 23,115행 기준과 광일이 파일의 23,343행 기준을 섞으면 안 됩니다.

최상위 원칙 전처리와 feature 정의는 공통 기준으로 적용하고, 분석과 해석은 promotion/non-promotion 집단별로 분리합니다. 비교가 의미 있으려면 두 집단의 데이터 손질법이 같아야 하고, 그 이후에 두 집단의 행동과 모델 신호를 따로 봐야 합니다.

1. 기준 데이터 계약: 광일이 v2 파일

최종 기준 데이터는 `(광일)Membership_v2_with_derived_features.csv`입니다. 이 파일은 팀원 협의상 앞으로의 single source of truth로 간주합니다. 기존 `260513_master.ipynb`는 사용자가 만든 마스터 CSV 기준으로 돌린 사전 실험이고, `260513_shap_lightgbm_structured.ipynb`는 LightGBM SHAP 사전 탐색입니다. 두 노트북은 방향성을 판단하는 참고자료일 수 있지만, 앞으로의 최종 파이프라인은 광일이 파일 기준으로 다시 열어야 합니다.

광일이 파일을 직접 확인한 결과, 전체 행 수는 23,343행이고 컬럼은 91개입니다. 결측치는 전체 컬럼 기준 0개로 확인되었습니다. 핵심 컬럼으로는 `USER_KEY`, `reg_date`, `end_date`, `is_promotion`, `is_repurchase`, 1~3주차 시청량, retention ratio, 장르 ratio, cold start 관련 변수 등이 존재합니다.

| 항목 | 확인값 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| 전체 행 수 | 23,343행 | 광일이 파일 기준 전체 분석 후보 행 수입니다. 기존 corrected chain의 23,115행과 섞으면 안 됩니다. |
| 전체 컬럼 수 | 91개 | 기본 멤버십, 시청 행동, 주차별 피처, 장르 피처가 한 파일에 포함되어 있습니다. |
| 전체 결측치 수 | 0개 | 결측 자체는 없지만, 0이 진짜 0인지 대체값인지는 feature별로 해석해야 합니다. |
| 고유 USER_KEY 수 | 23,134명 | 행 수보다 작으므로 완전한 1유저 1행이라고 단정하면 안 됩니다. |
| 중복 USER_KEY 행 수 | 209행 | 발표에서는 유저 단위보다 행 단위 또는 구독 이벤트 단위라는 표현이 더 안전합니다. |

분석 단위는 일단 행 단위, 즉 구독 이벤트 또는 membership row에 가까운 단위로 둡니다. `USER_KEY`를 제거하고 모델링하더라도, 행의 의미를 유저라고 단정하면 공격받을 수 있습니다. 중복 USER_KEY 209행의 의미는 별도 감사가 필요합니다. 만약 동일 USER_KEY가 여러 구독 이벤트를 가진 구조라면, 분석 단위는 명백히 유저가 아니라 구독 이벤트가 됩니다.

1.1 프로모션과 재구매의 기초 분포

| 집단 | n | 재구매 수 | 미재구매 수 | 재구매율 | 해석 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 비프로모션(is_promotion=0) | 11,388 | 8,642 | 2,746 | 75.89% | 기초 집계상 재구매율이 프로모션 집단보다 높습니다. 단, 인과효과가 아닙니다. |
| 프로모션(is_promotion=1) | 11,955 | 8,060 | 3,895 | 67.42% | 프로모션 집단은 표본 수가 충분하고, 비프로모션 대비 낮은 재구매율이 관찰됩니다. |

이 표는 프로젝트 방향성을 정당화하는 기초 신호입니다. 프로모션과 비프로모션 집단은 규모가 비교 가능하고, 재구매율에도 차이가 있습니다. 따라서 분석의 최상위 축을 promotion/non-promotion으로 두는 것은 타당합니다. 그러나 이 단계에서 말할 수 있는 것은 관찰된 차이뿐입니다. 프로모션이 재구매율 감소를 유발했다고 말하면 안 됩니다.

1.2 구독기간 이상치와 단기 종료 후보

광일이 파일에서 `reg_date`와 `end_date`를 날짜로 파싱한 뒤 duration을 계산했습니다. 대부분의 정상 구독은 31일 또는 32일로 나타났고, 21~30일 구간은 존재하지 않았습니다. 반면 0~20일의 단기 종료 후보가 238행 존재했습니다.

| 항목 | 값 | 비율 또는 설명 |
| --- | --- | --- |
| duration < 21일 | 238행 | 1.02%. 1~3주차 관측이 불가능하거나 불완전할 가능성이 높은 행입니다. |
| duration >= 21일 | 23,105행 | 98.98%. 1~3주차 관측 설계에 적합한 main cohort 후보입니다. |
| duration = 0일 | 90행 | 0.39%. 즉시 해지, 데이터 오류, 고객센터 요청성 종료 등 잠정 가설이 가능합니다. |
| 비프로모션 단기 종료 후보 | 187행 | 프로모션보다 비프로모션 쪽에 단기 종료 후보가 더 많았습니다. 원인은 CSV만으로 확정할 수 없습니다. |
| 프로모션 단기 종료 후보 | 51행 | 단기 종료 후보가 존재하지만 비프로모션보다 적습니다. 별도 EDA가 필요합니다. |

사용자는 단기 종료가 고객센터에 연락하여 “당장 계정을 없애주세요”라고 요청한 케이스일 수 있다고 잠정 추론하고 있습니다. 이 가설은 비즈니스적으로 그럴듯하지만, 현재 CSV만으로 확정할 수는 없습니다. 따라서 문서와 발표에서는 “단기 종료 후보” 또는 “조기 종료 후보”라고 표현하고, 원인 해석은 고객센터 로그 또는 해지 사유 데이터가 없으면 보류해야 합니다.

단기 종료 정책 제안 main model cohort에서는 duration < 21일 행을 제외하는 방향이 보수적입니다. 이유는 본 프로젝트의 관측창이 1~3주차이기 때문입니다. 3주차를 채우지 못한 행을 같은 조건으로 모델에 넣으면, “행동이 적어서 이탈했다”와 “관측할 시간이 없었다”가 섞일 수 있습니다. 단, 제외하기 전에 단기 종료 후보의 비율, 프로모션 분포, 재구매 분포를 별도 표로 남겨야 합니다.

2. 시간축 계약: 1~3주차 관측과 3~4주차 대응

이 프로젝트의 시간축은 매우 중요합니다. 4주차 데이터가 존재할 수 있더라도, 모델과 세그먼트는 1~3주차 행동만 사용해야 합니다. 그 이유는 3~4주차를 대응기간으로 설정하기 때문입니다. 만약 4주차 행동을 feature로 사용하면, 실제 개입해야 하는 기간의 행동을 미리 본 셈이 되어 운영 논리와 맞지 않습니다.

각 유저의 가입일은 다르므로 절대 날짜 기준이 아니라 상대일 기준으로 정의해야 합니다. 가입일 `reg_date`를 day 0으로 두고, day 0~6을 1주차, day 7~13을 2주차, day 14~20을 3주차로 봅니다. day 21이 되는 시점을 스코어링 및 세그먼트 배정 시점으로 삼고, day 21부터 구독 종료 전까지를 대응기간으로 둡니다.

| 구간 | 상대일 기준 | 역할 | 사용 가능성 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 | day 0~6 | Activation 및 초기 사용 패턴 관측 | feature로 사용 가능 |
| 2주차 | day 7~13 | Retention 초기 유지 또는 감소 관측 | feature로 사용 가능 |
| 3주차 | day 14~20 | 갱신 직전 이탈 위험 신호 관측 | feature로 사용 가능 |
| 대응기간 | day 21~구독 종료 전 | 이탈 방어 캠페인 실행 | feature로 사용 금지, 액션 실행 구간 |
| 결과 | 다음 달 결제 또는 갱신 여부 | Revenue proxy / is_repurchase | target |

이 설계는 초조기 예측 모델이 아니라 갱신 직전 이탈 방어 모델입니다. 3주차까지 보는 것이 너무 늦다는 지적이 있을 수 있지만, 사용자는 3주차도 충분히 빠른 편이라고 판단했습니다. 실제 월 구독 서비스에서는 구독 종료 직전 1주일이 마케팅 대응기간으로 현실적일 수 있습니다. 따라서 “1~3주차 관측 → 3~4주차 대응 → 다음 달 재구매 확인”이라는 구조는 프로젝트의 핵심 전제입니다.

3. AARRR 프레임워크와 데이터 측정 가능성

AARRR은 이번 프로젝트의 비즈니스 스토리라인으로 가져갈 수 있습니다. 다만 모든 단계가 같은 수준으로 데이터에서 직접 관측되는 것은 아닙니다. 이 차이를 인정해야 프로젝트가 안전해집니다. 데이터로 직접 분석 가능한 것은 AARR, 즉 Acquisition, Activation, Retention, Revenue proxy까지입니다. Referral은 현재 추천 로그나 공유 로그가 없으므로 직접 검증은 어렵지만, 후속 그로스마케팅 실험 제안으로 설계할 수 있습니다.

| AARRR 단계 | 이번 프로젝트에서의 의미 | 데이터로 직접 가능한가 | 사용 가능한 proxy 또는 제안 |
| --- | --- | --- | --- |
| Acquisition | 프로모션을 통해 들어온 고객인지 여부 | 가능 | `is_promotion`으로 100원딜/비프로모션 유입을 구분합니다. |
| Activation | 가입 후 실제 시청을 시작했는지 | 가능 | 1주차 시청량, cold_start_3d/7d, 첫 시청까지의 시간, 1주차 session을 봅니다. |
| Retention | 1~3주차 동안 사용이 유지되는지 | 가능 | retention_w2_ratio, retention_w3_ratio, 주차별 watch time, 감소/증가 패턴을 봅니다. |
| Revenue | 다음 달 구독 지속 여부 | proxy 가능 | 실제 매출액이 아니라 `is_repurchase`를 다음 달 구독 지속 proxy로 사용합니다. |
| Referral | 다른 사용자에게 추천하고 확산시키는지 | 직접 관측 불가 | 추천 시 100원딜 1개월 추가 제공 등 후속 캠페인 실험으로 제안합니다. |

Referral을 완전히 배제할 필요는 없습니다. Wavve 내부 추천 로그가 없는 상황에서 Referral을 데이터로 검증할 수 없다는 한계는 분명히 인정해야 합니다. 하지만 20대 고객이 SNS와 메신저를 통해 빠르게 공유하고 확산할 가능성이 있다는 마케팅 가설은 충분히 제안할 수 있습니다. 특히 프로모션 고객 중 활성도가 높고 만족도가 높아 보이는 세그먼트에 “추천하면 100원딜 1개월 추가”와 같은 혜택을 제공하는 것은 AARRR 마지막 단계의 실험 제안으로 자연스럽습니다.

AARRR 표현 원칙 “AARRR 전체를 데이터로 검증했다”라고 말하면 과장입니다. 안전한 표현은 “AARR 단계는 데이터로 분석하고, 마지막 Referral은 100원딜 혜택을 활용한 후속 그로스 실험으로 설계했다”입니다. 이렇게 말하면 한계를 인정하면서도 프레임워크의 완결성을 가져갈 수 있습니다.

4. 세그먼트 철학: 내부 multi-flag와 발표용 대표 세그먼트

세그먼트는 이번 프로젝트에서 매우 중요합니다. 단순 모델 성능만 보고 끝나면 비즈니스 액션으로 연결하기 어렵습니다. 하지만 세그먼트를 잘못 설계하면 팀원과 멘토가 혼동할 수 있습니다. 특히 한 고객이 여러 특징을 동시에 가질 수 있다는 사실과, 발표에서는 한 사람당 하나의 대표 세그먼트가 이해하기 쉽다는 사실이 충돌합니다.

보수적인 결론은 다음과 같습니다. 내부 분석에서는 multi-flag를 계산합니다. 한 유저가 “프로모션 유입”, “2주차 급감”, “장르 집중”, “고위험”에 동시에 속할 수 있기 때문입니다. 하지만 최종 발표와 운영 제안에서는 우선순위 규칙을 적용해 한 사람당 하나의 대표 세그먼트만 보여줍니다. 이 방식은 고객의 복합성을 내부에서 보존하면서도, 팀 커뮤니케이션을 단순하게 만듭니다.

| 구분 | 목적 | 장점 | 위험 | 최종 정책 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 내부 multi-flag | 고객의 여러 행동 특징을 동시에 파악 | 현실 고객의 복합성을 잘 반영합니다. | 그대로 발표하면 복잡하고 혼동될 수 있습니다. | 계산은 하되 내부 진단 및 부록용으로 둡니다. |
| 대표 final segment | 발표와 캠페인 실행 단위 정리 | 한 사람당 하나의 액션 그룹으로 이해하기 쉽습니다. | 우선순위 규칙이 임의적으로 보일 수 있습니다. | 발표 본문과 운영 제안에는 대표 세그먼트만 사용합니다. |

이 구조를 팀원에게 설명할 때는 “세그먼트가 두 종류”라고 말하기보다 “내부 진단용 태그와 최종 운영용 대표군을 분리한다”고 표현하는 것이 좋습니다. 고객은 여러 특징을 동시에 가질 수 있지만, 실제 캠페인에서는 한 번에 하나의 우선 액션을 정해야 합니다. 그래서 내부에서는 여러 flag를 보고, 최종에서는 대표 세그먼트 하나로 정리합니다.

대표 세그먼트 우선순위는 분석 결과를 본 뒤 확정해야 합니다. 예를 들어 이탈 위험이 높고 주차별 사용량이 급감한 고객을 가장 먼저 잡을지, 프로모션 고객 중 초반 활성화가 없는 고객을 먼저 잡을지, 장르 집중 고객에게 개인화 추천을 먼저 줄지 등은 데이터 결과와 마케팅 비용을 함께 보고 결정해야 합니다.

5. 모델링 철학: 성장 history와 집단별 모델

이번 프로젝트에서 중요한 것은 최종 AUC 하나가 아닙니다. 사용자는 팀원이 만든 깡통 baseline AUC 약 0.56이 있었다고 알고 있으며, 이 baseline에서 시작해 피처를 추가할수록 성능이 어떻게 올라가는지를 보여주는 성장 history가 매우 중요하다고 판단했습니다. 이 방향은 옳습니다. 모델이 갑자기 좋아진 것이 아니라, 분석 설계가 정교해지면서 예측력이 개선되었다는 서사를 만들 수 있기 때문입니다.

단, AUC 0.56 수치는 실제 산출물이나 로그로 확인되기 전까지 확정 수치로 쓰면 안 됩니다. 문서에서는 “팀원 baseline으로 알려진 AUC 약 0.56을 출발점으로 확인 예정”이라고 표현하는 것이 안전합니다. 이후 광일이 파일 기준으로 동일한 baseline을 재현하거나, 최소한 비교 가능한 baseline을 다시 산출해야 합니다.

| 모델 성장 단계 | 추가되는 정보 | 목적 | 해석 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 깡통 baseline | 기본 변수 약 10개 | 출발점 확보 | 정제 전 단순 모델이 어디까지 가능한지 확인합니다. |
| L1 promotion 추가 | `is_promotion` 또는 split 구조 | 프로모션 자체의 예측 신호 확인 | 프로모션 여부가 단순 속성 이상의 신호인지 봅니다. |
| L2 membership/context | 나이, 성별, 요금제, 결제 환경 등 | 기본 고객 속성 설명력 확인 | 행동 전 정보만으로 설명되는 정도를 봅니다. |
| L3 activation | 1주차 사용량, cold start | 초기 활성화의 설명력 확인 | 가입 후 실제 사용 시작이 중요한지 봅니다. |
| L4 retention w2 | 2주차 유지율, w2-w1 변화 | 초기 유지/감소 신호 확인 | 1주차 대비 2주차 변화가 이탈 방어에 유의한지 봅니다. |
| L5 retention w3 | 3주차 유지율, w3 변화 | 대응 직전 위험 신호 확인 | day 21 스코어링 직전의 강한 신호를 봅니다. |
| L6 content/genre | 장르 ratio, 콘텐츠 다양성 | 취향 적합성 proxy 확인 | 사용량만으로 설명되지 않는 콘텐츠 취향 신호를 봅니다. |
| L7 final feature set | 중복 제거 및 해석 가능 피처 | 최종 모델 후보 구성 | 성능과 해석력의 균형을 봅니다. |

모델은 다양하게 돌려야 합니다. Logistic Regression은 해석 가능한 기준선입니다. RandomForest는 비선형 관계를 보는 기준 모델입니다. GradientBoosting 또는 HistGradientBoosting은 안정적인 boosting 계열입니다. LightGBM, XGBoost, CatBoost는 성능 경쟁 모델입니다. 단, 모델을 많이 돌리는 것 자체가 목적은 아닙니다. 각 모델이 어떤 질문에 답하는지 명확해야 합니다.

또한 모델은 전체 모델 하나로 끝나면 안 됩니다. 전체 모델, 프로모션 전용 모델, 비프로모션 전용 모델을 나눠야 합니다. 전체 모델에서는 `is_promotion` 포함/제외를 모두 봅니다. 집단별 모델에서는 이미 데이터가 나뉘었으므로 `is_promotion`은 feature로 넣지 않습니다. 이 구조가 있어야 “두 집단에서 재구매를 설명하는 신호가 같은가, 다른가”를 판단할 수 있습니다.

6. Optuna, SHAP, 중요 변수 해석의 역할

Optuna는 하지 않는 것이 아니라 순서를 뒤로 미룹니다. 데이터 기준, feature set, split 구조, 모델 후보가 확정되지 않은 상태에서 Optuna를 먼저 하면 잘못 정의된 문제를 열심히 최적화하게 됩니다. 따라서 1차 baseline과 안정성 검증 이후, 후보 모델이 좁혀진 다음 제한적으로 Optuna를 적용하는 것이 보수적입니다.

Optuna를 적용할 때도 목표는 단순 AUC 상승이 아닙니다. 튜닝 후 train-test gap이 커지거나 fold별 변동성이 커지면 발표 모델로 부적절할 수 있습니다. 따라서 Optuna 전후 성능, 과적합 여부, 해석 가능성 저하 여부를 함께 봐야 합니다.

SHAP은 반드시 들어가야 합니다. 하지만 SHAP은 원인이 아니라 모델 설명입니다. SHAP 결과에서 프로모션 집단과 비프로모션 집단의 중요 피처가 다르게 나오면, 이는 “두 집단에서 모델이 재구매를 설명하기 위해 사용하는 신호가 다르다”는 뜻입니다. 이것을 비즈니스 가설로 연결할 수는 있지만, 곧바로 “이 피처를 바꾸면 재구매가 오른다”라고 말하면 안 됩니다.

| 해석 산출물 | 필수 여부 | 목적 | 금지 해석 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전체 feature importance | 필수 | 전체 고객 기준 중요 변수 확인 | 전체 중요 변수가 모든 집단에 동일하게 작동한다고 단정 금지 |
| 프로모션 전용 SHAP | 필수 | 100원딜 고객 안에서 재구매를 설명하는 신호 확인 | 프로모션 고객의 심리 원인이라고 단정 금지 |
| 비프로모션 전용 SHAP | 필수 | 비프로모션 고객 안에서 재구매를 설명하는 신호 확인 | 비프로모션 고객의 본질적 성향이라고 단정 금지 |
| 집단별 Top feature 비교표 | 필수 | 두 집단의 설명 구조 차이 시각화 | 중요도 차이를 인과효과처럼 해석 금지 |
| feature family importance | 필수 | 개별 변수보다 큰 묶음으로 발표 | family 이름이 모호하면 해석 과장 금지 |

최종 발표에서는 개별 변수 Top 10만 보여주면 산만합니다. 주차별 사용량, retention/감소율, 장르/콘텐츠 취향, 온보딩/초기 활성화, 멤버십/결제 맥락 같은 feature family로 묶어야 합니다. 개별 변수는 근거표에 남기고, 발표 메시지는 family 단위로 정리하는 것이 좋습니다.

7. 18단계 상세 파이프라인

아래 18단계는 실제 작업 순서입니다. 각 단계는 단순 체크리스트가 아니라 다음 단계로 넘어가기 위한 gate입니다. 한 단계의 산출물이 불안정하면 다음 단계로 넘어가지 않습니다. 이 구조를 지켜야 모델링, SHAP, 세그먼트, 비즈니스 제언이 서로 다른 방향으로 흩어지지 않습니다.

7-00. 프로젝트 목적과 핵심 문장 계약

목적: 프로젝트가 무엇을 증명하려는지, 무엇을 증명하지 않는지 정합니다.

입력과 전제: 팀원 간 합의된 문제정의, 중심 문장, 금지 주장 목록입니다.

실행 방식: 중심 문장을 “100원딜 고객과 비프로모션 고객은 이탈 위험을 설명하는 행동 신호가 다르므로, 동일한 리텐션 전략이 아니라 프로모션 여부와 AARRR 단계별 병목에 따라 다른 이탈 방어 전략을 설계해야 한다”로 고정합니다. 100원딜의 인과효과, 실제 uplift, ROI, profit은 검증 대상이 아니라 후속 실험 제안 영역임을 명시합니다.

예상 산출물: 프로젝트 목적 문서, 금지 주장 목록, 발표용 한 문장.

실패 조건: 팀원이 “우리는 100원딜이 원인이라고 증명하려는 것 아니냐”고 이해하면 실패입니다.

7-01. 광일이 v2 기준 데이터셋 감사

목적: 최종 기준 파일을 고정하고, 다른 산출물과 섞이지 않도록 합니다.

입력과 전제: 광일이 CSV, 컬럼 목록, 행 수, 결측, USER_KEY 중복, reg/end date입니다.

실행 방식: 23,343행 91컬럼, 결측 0개, 중복 USER_KEY 209행, 프로모션/비프로모션 분포, 재구매 분포, duration 이상치를 확인합니다. 기존 23,115행 corrected chain과 혼합하지 않는다는 규칙을 박습니다.

예상 산출물: data_contract.csv, raw_column_inventory.csv, basic_distribution_summary.csv.

실패 조건: 기준 파일이 바뀌거나, 기존 v1/v2 수치를 최종 근거로 섞으면 실패입니다.

7-02. 분석 단위, 타깃, score 방향 계약

목적: 행 하나가 무엇을 의미하는지와 target 방향을 고정합니다.

입력과 전제: `USER_KEY`, `is_repurchase`, 중복 USER_KEY 감사 결과입니다.

실행 방식: `is_repurchase=1`은 재구매입니다. 평가는 AUC 중심이므로 positive class는 재구매로 유지합니다. 다만 비즈니스 해석은 이탈 방어이므로 운영 점수는 `churn_risk = 1 - repurchase_score`로 변환할 수 있음을 문서화합니다.

예상 산출물: target_contract.md, score_orientation_summary.csv.

실패 조건: 재구매 score와 이탈 risk score를 혼동하면 실패입니다.

7-03. 관측창과 대응기간 계약

목적: 언제까지의 행동을 보고, 언제 개입할지 결정합니다.

입력과 전제: `reg_date`, `end_date`, 주차별 feature, duration 계산 결과입니다.

실행 방식: 가입일 day 0, 1주차 day 0~6, 2주차 day 7~13, 3주차 day 14~20, 대응 시작 day 21로 정의합니다. 4주차 행동은 feature로 금지합니다. duration < 21일 행은 main cohort 제외 또는 별도 flag로 분리하는 정책을 세웁니다.

예상 산출물: observation_window_policy.md, duration_anomaly_audit.csv.

실패 조건: 4주차 행동이 모델 feature로 들어가거나, 3주차를 본 모델을 초조기 예측이라고 말하면 실패입니다.

7-04. 프로모션 split 계약

목적: `is_promotion`을 최상위 분석 축으로 고정합니다.

입력과 전제: `is_promotion`, `is_repurchase`, 기본 분포표입니다.

실행 방식: `is_promotion`은 단순 feature가 아니라 분석 세계를 둘로 나누는 기준입니다. 전체 baseline에서는 포함/제외 비교를 하되, 집단별 모델에서는 feature로 넣지 않습니다.

예상 산출물: promotion_split_audit.csv, promotion_target_summary.csv.

실패 조건: 프로모션을 모든 모델에서 그냥 feature 하나로만 취급하면 실패입니다.

7-05. 컬럼 역할 분류와 leakage/timing 감사

목적: 모델에 들어가면 안 되는 컬럼을 막고, feature를 시간축에 맞게 나눕니다.

입력과 전제: 전체 컬럼 91개, 날짜, ID, target, 시청/콘텐츠 피처입니다.

실행 방식: 컬럼을 ID, target, split, metadata, membership, usage, content, leakage_suspect, drop으로 분류합니다. 4주차 이후 정보, 타깃 주변 정보, 식별자성 컬럼, 너무 직접적인 결과 proxy를 점검합니다.

예상 산출물: column_role_dictionary.xlsx 또는 csv, leakage_timing_audit.csv.

실패 조건: USER_KEY, product_code, target에 가까운 컬럼이 feature로 섞이면 실패입니다.

7-06. 공통 전처리와 최종 cohort 확정

목적: 두 집단을 공정하게 비교할 수 있도록 동일한 손질법을 적용합니다.

입력과 전제: 광일이 CSV와 05단계 컬럼 역할표입니다.

실행 방식: 프로모션/비프로모션을 나누기 전에 동일한 전처리를 적용합니다. duration < 21일 처리, ID 제거, target 분리, 범주형 처리, 결측/0값 의미 해석을 고정합니다.

예상 산출물: final_modeling_cohort.csv, cohort_summary.csv.

실패 조건: 집단별로 서로 다른 전처리를 적용하면 비교가 무너집니다.

7-07. AARRR 측정 가능성 매핑

목적: feature와 비즈니스 퍼널을 연결합니다.

입력과 전제: 컬럼 역할표, 주차별 사용량, cold start, retention, target입니다.

실행 방식: Acquisition은 promotion, Activation은 초기 시청, Retention은 1~3주차 유지, Revenue는 is_repurchase proxy, Referral은 후속 실험 제안으로 분리합니다.

예상 산출물: aarrr_feature_mapping.csv, aarrr_limitations.md.

실패 조건: Referral을 데이터로 직접 검증했다고 말하면 실패입니다.

7-08. 프로모션/비프로모션 기본 비교

목적: 두 집단이 실제로 다르게 보이는지 확인합니다.

입력과 전제: final cohort, promotion split, target, 기본 변수입니다.

실행 방식: n, 재구매율, 구독기간, age/성별/요금제, 기초 사용량, 단기 종료 후보 비율을 비교합니다. 단순 차이를 인과로 말하지 않습니다.

예상 산출물: promotion_vs_nonpromotion_eda.csv, basic_comparison_report.md.

실패 조건: 차이가 관찰되었다는 말과 원인이라는 말을 섞으면 실패입니다.

7-09. promotion × repurchase 2×2 구조 분석

목적: 프로모션 여부와 재구매 여부를 동시에 봅니다.

입력과 전제: promotion split과 is_repurchase입니다.

실행 방식: 프로모션 재구매, 프로모션 미재구매, 비프로모션 재구매, 비프로모션 미재구매의 4개 칸을 비교합니다. 이 구조가 이후 feature EDA와 모델 해석의 기본 틀이 됩니다.

예상 산출물: 2x2_cohort_summary.csv, 2x2_feature_profile.csv.

실패 조건: 프로모션 vs 비프로모션만 보고 재구매 내부 차이를 보지 않으면 실패입니다.

7-10. 사용량/콘텐츠/온보딩 feature EDA

목적: 모델 전 단계에서 데이터가 말하는 구조를 봅니다.

입력과 전제: watch time, session, retention ratio, cold start, genre ratio입니다.

실행 방식: 주차별 시청량, 1~2주차 변화, 2~3주차 변화, cold start, 장르 집중/탐색, 콘텐츠 최신성 proxy를 promotion/non-promotion 및 repurchase 기준으로 봅니다.

예상 산출물: feature_eda_tables, feature_distribution_plots.

실패 조건: EDA 없이 바로 모델 중요도만 보면 빈 강정입니다.

7-11. baseline growth history 설계

목적: 모델 성능이 어떤 정보 추가로 올라가는지 보여줍니다.

입력과 전제: 팀원 baseline 정보, feature family ladder입니다.

실행 방식: 깡통 baseline에서 시작해 promotion, membership, activation, retention w2, retention w3, content를 단계적으로 추가합니다. 각 단계별 AUC를 기록해 성장 history를 만듭니다.

예상 산출물: model_ladder_plan.csv, growth_history_template.csv.

실패 조건: 최종 모델 성능만 제시하고 어떤 정보가 기여했는지 설명하지 못하면 실패입니다.

7-12. 다양한 모델 baseline 비교

목적: 서로 다른 모델군으로 성능과 안정성을 비교합니다.

입력과 전제: final feature sets, train/test or CV split입니다.

실행 방식: Logistic Regression, RandomForest, GradientBoosting/HistGradientBoosting, LightGBM, XGBoost, CatBoost를 비교합니다. AUC 중심으로 보되 train-test gap과 fold 안정성도 함께 봅니다.

예상 산출물: model_comparison.csv, model_stability_summary.csv.

실패 조건: AUC 높은 모델 하나만 보고 최종 모델로 고르면 실패입니다.

7-13. feature set ladder와 성능 상승 기록

목적: 피처 추가의 의미를 데이터 서사로 만듭니다.

입력과 전제: 11단계 ladder, 12단계 모델 결과입니다.

실행 방식: 각 feature family가 추가될 때 AUC가 얼마나 달라지는지 기록합니다. 단순 성능 개선이 아니라 “사용 행동 정보가 재구매 설명에 중요하다”는 근거로 연결합니다.

예상 산출물: feature_ladder_auc_history.csv, feature_ladder_interpretation.md.

실패 조건: 성능 상승을 우연이나 튜닝 효과와 구분하지 못하면 실패입니다.

7-14. Optuna 후보 모델 튜닝

목적: 후보 모델에 한해서 제한적으로 성능을 개선합니다.

입력과 전제: 선정된 모델 1~2개와 고정된 feature set입니다.

실행 방식: baseline 후 안정적 후보가 나온 뒤 Optuna를 적용합니다. 튜닝 전후 AUC, train-test gap, fold 변동성, 해석 가능성을 비교합니다.

예상 산출물: optuna_trials_summary.csv, tuned_vs_baseline_comparison.csv.

실패 조건: 문제 정의가 고정되기 전에 Optuna부터 하면 실패입니다.

7-15. 전체/프로모션/비프로모션 모델 비교

목적: 두 집단의 설명 구조가 같은지 다른지 확인합니다.

입력과 전제: 전체 cohort, promotion cohort, non-promotion cohort입니다.

실행 방식: 전체 모델, 프로모션 전용 모델, 비프로모션 전용 모델을 비교합니다. 전체 모델에서는 is_promotion 포함/제외를 비교하고, 집단별 모델에서는 제외합니다.

예상 산출물: groupwise_model_metrics.csv, groupwise_model_comparison.md.

실패 조건: 전체 모델 하나로 모든 집단을 설명하려 하면 실패입니다.

7-16. 집단별 SHAP 및 중요 변수 비교

목적: 모델이 무엇을 근거로 판단하는지 집단별로 봅니다.

입력과 전제: 최종 모델과 각 집단 데이터입니다.

실행 방식: 전체 SHAP, 프로모션 SHAP, 비프로모션 SHAP을 만들고 상위 변수와 feature family를 비교합니다. SHAP은 causal explanation이 아니라 model explanation임을 명시합니다.

예상 산출물: shap_global_groupwise.csv, shap_family_comparison.csv, shap_direction_summary.csv.

실패 조건: SHAP 상위 피처를 원인이라고 말하면 실패입니다.

7-17. 세그먼트 설계와 세그먼트별 EDA/시각화

목적: 모델 결과를 마케팅 액션 단위로 바꿉니다.

입력과 전제: risk score, SHAP, EDA feature, AARRR mapping입니다.

실행 방식: 내부 multi-flag를 계산하고, 우선순위 규칙으로 대표 final segment를 만듭니다. 세그먼트별 n, 비율, 재구매율, risk score, 주요 feature 분포, AARRR 병목을 시각화합니다.

예상 산출물: segment_flags.csv, final_segment_assignment.csv, segment_eda_figures.

실패 조건: 세그먼트 기준이 모호하거나 세그먼트별 분포를 보여주지 않으면 실패입니다.

7-18. AARRR 기반 그로스마케팅 제언과 주장 감사

목적: 분석을 실행 가능한 전략 후보로 연결합니다.

입력과 전제: 세그먼트 결과, AARRR mapping, 모델/SHAP 결과입니다.

실행 방식: AARR 단계는 데이터 기반으로, Referral은 후속 실험 제안으로 정리합니다. 추천 푸시, 장르 큐레이션, 고위험군 타겟팅, referral 혜택 등 옵션을 제안하고 각 옵션의 성공 지표를 정의합니다.

예상 산출물: growth_marketing_options.md, claim_guardrail.csv, final_storyline.md.

실패 조건: 실험하지 않은 액션을 검증된 효과처럼 말하면 실패입니다.

8. 세그먼트별 EDA 및 시각화 요구사항

세그먼트는 만들어 놓고 이름만 붙이면 안 됩니다. 각 세그먼트가 실제로 어떤 분포와 특징을 가지는지 EDA와 시각화로 보여줘야 합니다. 특히 프로모션 고객과 비프로모션 고객에서 세그먼트 분포가 어떻게 다른지, 세그먼트별 재구매율과 이탈 위험이 어떻게 다른지, 세그먼트별 핵심 행동 지표가 무엇인지가 빠지면 안 됩니다.

| 필수 시각화 | 목적 | 해석 질문 |
| --- | --- | --- |
| 세그먼트별 인원 수와 비율 | 세그먼트 규모 확인 | 너무 작은 세그먼트가 있는가? |
| 세그먼트별 재구매율/이탈위험 | 우선 대응 대상 확인 | 어느 세그먼트가 실제로 위험한가? |
| 프로모션/비프로모션 내 세그먼트 분포 | 두 집단의 구조 차이 확인 | 100원딜 고객은 어떤 유형에 더 몰려 있는가? |
| 세그먼트별 watch time/retention 분포 | 행동 차이 확인 | 감소형과 유지형이 실제로 다른가? |
| 세그먼트별 장르 ratio | 콘텐츠 취향 차이 확인 | 개인화 추천 전략이 가능한가? |
| 세그먼트별 risk score 분포 | 모델 위험도와 세그먼트 연결 | 모델 점수와 세그먼트 정의가 충돌하지 않는가? |
| AARRR 단계별 병목 지도 | 비즈니스 제언 연결 | 각 세그먼트는 어느 퍼널 단계의 병목인가? |

시각화는 마지막에 만드는 것이 맞습니다. 근거가 잠기기 전에 예쁜 그래프부터 만들면 위험합니다. 하지만 최종 발표에서는 시각화가 반드시 필요합니다. 특히 세그먼트별 분포, 모델 성장 history, SHAP feature family 비교, AARRR 병목 지도는 팀원과 멘토에게 프로젝트의 설득력을 보여주는 핵심 자료가 됩니다.

9. 비즈니스/그로스마케팅 제언 옵션

비즈니스 제언은 지금 하나로 고정하지 않습니다. 분석 결과가 나오기 전에는 다양한 옵션을 열어두는 편이 안전합니다. 다만 각 옵션은 어떤 세그먼트를 대상으로 하는지, AARRR의 어느 단계에 해당하는지, 어떤 성공 지표로 검증할지까지 함께 설계해야 합니다.

| 옵션 | 대상 후보 | AARRR 단계 | 액션 예시 | 성공 지표 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 2주차 급감 고객 리마인드 | 1주차 사용 후 2주차 급감 고객 | Retention | 장르 기반 개인화 추천 푸시 | 푸시 클릭률, 재시청률, w3 watch time 회복 |
| B. 3주차 고위험군 집중 개입 | churn risk 상위 10~20% | Retention/Revenue | 구독 종료 전 리마인드, 추천 콘텐츠 묶음 | 상위 위험군 재구매율, lift 실험 |
| C. 장르 집중형 큐레이션 | 특정 장르 ratio가 높은 고객 | Activation/Retention | 해당 장르 신작/유사작 추천 | 추천 클릭률, 장르 내 추가 시청 |
| D. 프로모션 고활성 referral | 100원딜 유입 중 활성도가 높은 고객 | Referral | 친구 초대 시 100원딜 1개월 추가 | 공유율, 초대 수락률, 신규 유입 activation |
| E. 초반 미활성 첫 시청 유도 | 가입 후 3일/7일 내 시청이 약한 고객 | Activation | 첫 시청 유도 메시지, 인기작 큐레이션 | 첫 시청 전환율, 1주차 watch time |
| F. 안정 유지 고객 업셀 | 재구매 가능성이 높은 안정 고객 | Revenue | 장기 구독 또는 프리미엄 전환 제안 | 전환율, 추가 매출 proxy |

상위 위험군 타겟팅은 AUC 중심 평가 합의를 깨지 않으면서도 마케팅 실행 옵션으로 가져갈 수 있습니다. 모델 평가는 AUC를 중심으로 하되, 실행 단계에서는 churn risk 상위 10%, 20% 같은 구간을 캠페인 대상으로 삼을 수 있습니다. 이는 평가 지표의 변경이 아니라 운영 전략의 선택입니다.

비용/혜택은 아직 확정하지 않아도 됩니다. 대신 low/base/high scenario로 열어둘 수 있습니다. 예를 들어 쿠폰 비용, 푸시 비용, 고객 1명 유지 가치, 예상 반응률, 예상 재구매 개선폭을 가정으로 두고 시뮬레이션할 수 있습니다. 단, 이 결과는 ROI나 profit의 증명이 아니라 가정 기반 의사결정 보조자료입니다.

10. 금지 주장, 안전 주장, 팀 커뮤니케이션 원칙

이 프로젝트의 가장 큰 위험은 분석 결과를 인과처럼 말하는 것입니다. 우리는 관찰 데이터와 예측 모델을 사용합니다. 따라서 프로모션이 이탈을 “유발했다”고 말할 수 없습니다. SHAP 상위 피처가 고객 행동의 “원인”이라고 말할 수도 없습니다. 마케팅 액션이 실제로 재구매율을 올린다고 말할 수도 없습니다. 이 모든 것은 실험으로 검증해야 하는 가설입니다.

| 구분 | 말해도 되는 표현 | 말하면 안 되는 표현 |
| --- | --- | --- |
| 프로모션 | 프로모션 고객과 비프로모션 고객 사이에 재구매율과 행동 패턴 차이가 관찰되었다. | 100원딜이 재구매 감소를 유발했다. |
| 모델 | 모델은 1~3주차 행동을 바탕으로 재구매 가능성을 예측한다. | 모델이 이탈 원인을 밝혀냈다. |
| SHAP | SHAP은 모델이 어떤 feature를 중요하게 사용했는지 보여준다. | SHAP 상위 feature를 바꾸면 재구매가 오른다. |
| 세그먼트 | 세그먼트는 대응 우선순위를 정하기 위한 분석/운영 그룹이다. | 세그먼트는 고객의 본질적 성격이다. |
| AARRR | AARR은 데이터로 분석하고 Referral은 후속 실험으로 제안한다. | AARRR 전체를 데이터로 검증했다. |
| 마케팅 제언 | 액션은 A/B test가 필요한 실행 가설이다. | 추천 푸시나 referral이 실제 uplift를 만든다고 입증했다. |

팀 커뮤니케이션에서는 “내부 진단용 flag”와 “최종 대표 세그먼트”를 반드시 구분해야 합니다. 팀원이 혼동할 위험이 있다면 발표에는 대표 세그먼트만 보여주고, multi-flag는 부록 또는 작업자용 설명에만 남깁니다. 발표의 핵심은 복잡한 태그 체계가 아니라 “어떤 고객군에 어떤 이탈 방어 전략을 먼저 제안할 것인가”입니다.

11. Codex 실행 단위와 품질 게이트

Codex에게는 한 번에 전체 파이프라인을 시키면 안 됩니다. 연결 불안정, 긴 출력 실패, 범위 이탈 가능성이 확인되었기 때문입니다. 앞으로는 작은 goal로 쪼개고, 각 goal의 산출물과 금지 행동을 명시해야 합니다. 특히 기존 파일 수정 금지, 새 출력 폴더 제한, 파일 경로와 컬럼명 실제 확인, final_checks 생성은 매번 강제해야 합니다.

| Codex Goal 묶음 | 작업 내용 | 필수 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Goal 0 | 광일이 데이터 계약과 duration anomaly 감사 | data_contract, duration_audit, column_inventory |
| Goal 1 | 프로모션 split 및 2x2 기본 EDA | promotion_summary, 2x2_summary, safe_wording |
| Goal 2 | 컬럼 역할 분류와 leakage/timing 감사 | feature_dictionary, leakage_audit, allowed_feature_sets |
| Goal 3 | AARRR feature mapping과 feature EDA | aarrr_mapping, feature_eda_tables |
| Goal 4 | model ladder와 다양한 모델 baseline | model_ladder_metrics, model_comparison |
| Goal 5 | 집단별 모델과 SHAP | groupwise_metrics, shap_comparison, feature_family_summary |
| Goal 6 | 세그먼트 설계와 EDA | segment_flags, final_segments, segment_visuals |
| Goal 7 | 그로스마케팅 제언과 최종 주장 감사 | growth_options, claim_guardrail, final_storyline |

각 goal은 “기존 파일 수정 금지, 정해진 폴더에만 출력, final_checks 필수, 확인하지 않은 값 확정 금지”라는 공통 규칙을 가져야 합니다. 이전에 발생했던 Stage 10 계보 충돌과 경로 혼선을 반복하지 않으려면, 매 goal마다 현재 기준 파일과 출력 위치를 명시해야 합니다.

12. 최종 산출물 구성안

최종 산출물은 데이터 분석 프로젝트로 시작해 머신러닝과 SHAP을 충분히 보여준 뒤, 마지막에 그로스마케팅 전략 제안으로 마무리하는 구조가 가장 자연스럽습니다. 처음부터 마케팅 전략서처럼 가면 모델링의 무게가 약해지고, 끝까지 모델링만 하면 비즈니스 연결이 약해집니다.

| 최종 산출물 | 내용 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| 분석 보고서 DOCX | 데이터 기준, 시간축, EDA, 모델링, SHAP, 세그먼트, 제언 전체 설명 | 팀원과 멘토가 전체 논리를 검토하기 위한 문서 |
| 발표용 슬라이드 또는 HTML | 핵심 시각화와 스토리라인 중심 요약 | 짧은 발표에서 설득력 있게 전달 |
| 테이블 산출물 | cohort, split, EDA, model metrics, SHAP, segment summary | 검증 가능한 근거 자료 |
| 시각화 패키지 | model ladder, segment distribution, SHAP family, AARRR funnel map | 팀 공유 및 발표 시각 자료 |
| 마케팅 옵션표 | AARRR 단계별 액션 후보와 검증 지표 | 비즈니스/그로스마케팅 제안의 실행성 확보 |
| 주장 감사표 | 안전 주장, 단서 주장, 금지 주장 | 과장과 인과 오해 방지 |

최종 메시지는 다음 문장으로 유지합니다. “100원딜 고객과 비프로모션 고객은 이탈 위험을 설명하는 행동 신호가 다르므로, 동일한 리텐션 전략이 아니라 프로모션 여부와 AARRR 단계별 병목에 따라 다른 이탈 방어 전략을 설계해야 한다.” 이 문장은 데이터 분석과 그로스마케팅을 연결하는 축입니다.

최종 결론 이 문서가 제안하는 방향은 보수적입니다. 광일이 파일을 기준으로 다시 시작하고, 1~3주차 행동만 관측하며, 3~4주차 대응기간에 이탈 방어 액션을 설계합니다. 모델은 다양하게 비교하되 AUC 중심으로 평가하고, Optuna는 후보 모델 확정 후 제한적으로 사용합니다. SHAP은 모델 설명으로만 해석하고, 세그먼트는 내부 multi-flag와 발표용 대표 세그먼트를 분리합니다. AARR은 데이터로 분석하고, Referral은 후속 그로스 실험으로 제안합니다.

13. 상세 해설 부록: 처음 보는 사람을 위한 작업자 설명서

앞의 본문은 전체 구조를 잡기 위한 설계도입니다. 그러나 실제 작업자는 각 단계에서 왜 그 작업을 하는지, 무엇을 확인해야 하는지, 어떤 판단을 내려야 하는지, 어떤 말은 금지해야 하는지를 충분히 이해해야 합니다. 이 부록은 각 단계를 작업자가 그대로 읽고 실행 기준으로 삼을 수 있도록 길게 풀어쓴 설명서입니다.

이 부록에서 반복되는 핵심 원칙은 네 가지입니다. 첫째, 광일이 파일을 기준으로 한다. 둘째, 1~3주차 관측과 3~4주차 대응이라는 시간축을 지킨다. 셋째, promotion/non-promotion을 최상위 비교축으로 둔다. 넷째, 관찰과 예측을 인과처럼 말하지 않는다.

13-00. 프로젝트 목적과 핵심 문장 계약

이 단계는 사실상 프로젝트의 헌법입니다. 데이터 분석 프로젝트는 종종 모델링 단계로 빨리 들어가다가 나중에 “그래서 무엇을 말하려던 것인가”가 흐려집니다. 이번 프로젝트에서는 그 위험이 특히 큽니다. 100원딜이라는 프로모션 변수가 매우 매력적인 설명축이기 때문에, 조금만 방심하면 “100원딜이 이탈을 만들었다”처럼 인과적인 문장으로 넘어갈 수 있습니다. 따라서 처음에 프로젝트가 말할 수 있는 것과 말할 수 없는 것을 정해야 합니다.

중심 문장은 “100원딜 고객과 비프로모션 고객은 이탈 위험을 설명하는 행동 신호가 다르므로, 동일한 리텐션 전략이 아니라 프로모션 여부와 AARRR 단계별 병목에 따라 다른 이탈 방어 전략을 설계해야 한다”입니다. 이 문장은 분석과 비즈니스 제언을 동시에 품습니다. 데이터 분석 쪽에서는 “행동 신호가 다르다”를 모델과 EDA로 확인하고, 마케팅 쪽에서는 “다른 이탈 방어 전략”을 세그먼트와 AARRR로 연결합니다.

이 단계에서 가장 먼저 금지해야 할 주장은 인과 주장입니다. 100원딜 고객의 재구매율이 낮게 나오더라도, 그 이유가 100원딜 때문인지, 가격 민감 고객이 원래 그런지, 유입 채널의 성격이 다른지, 콘텐츠 기대치가 다른지 현재 데이터만으로는 분리하기 어렵습니다. 따라서 “프로모션에 따른 관찰 차이”와 “프로모션의 인과효과”를 구분해야 합니다.

팀원에게는 이 단계의 결과를 한 페이지로 공유하는 것이 좋습니다. “우리가 증명하려는 것”, “우리가 증명하지 않는 것”, “최종적으로 제안하려는 것”을 명확히 적어두면 이후 모든 노트북과 보고서가 같은 방향으로 움직입니다.

13-01. 광일이 v2 기준 데이터셋 감사

이 단계에서는 광일이 파일을 최종 기준 데이터로 고정합니다. 이전에 사용자가 만든 master CSV와 기존 corrected chain은 참고자료로 남지만, 앞으로 산출되는 수치와 모델의 근거는 광일이 파일이어야 합니다. 기준 데이터가 둘 이상이면 행 수, 재구매율, 모델 성능, SHAP 결과가 서로 달라지고, 팀 내부에서 어떤 결과가 최종인지 혼란이 생깁니다.

감사해야 할 항목은 단순히 행 수와 컬럼 수가 아닙니다. USER_KEY 중복, 날짜 파싱 가능성, duration 이상치, is_promotion 값의 의미, is_repurchase 값의 의미, 결측치가 0으로 대체된 것인지 여부, ratio 변수의 분모 처리 방식, 시청이 없는 사용자의 feature 값 처리 방식까지 확인해야 합니다. 결측치가 0개라는 사실은 좋은 신호이지만, 모든 0이 해석 가능한 0이라는 뜻은 아닙니다.

광일이 파일에서 duration < 21일 행이 238행 존재한다는 점은 중요합니다. 이 프로젝트가 1~3주차 행동을 관측하는 구조라면, 21일을 채우지 못한 고객은 관측창을 완성하지 못한 고객입니다. 이들을 그대로 넣으면 “시청량이 적었다”와 “관측할 시간이 없었다”가 섞입니다. 따라서 main model cohort에서는 제외하거나, 최소한 별도 flag로 분리해야 합니다.

이 단계의 산출물은 data contract입니다. data contract에는 파일명, 행 수, 컬럼 수, 분석 단위, 핵심 컬럼, 제외 후보, duration 이상치 정책, target과 split 변수의 의미가 들어가야 합니다. 이 계약서가 없으면 이후 모든 단계가 흔들립니다.

13-02. 분석 단위, 타깃, score 방향 계약

분석 단위는 발표에서 반드시 공격받을 수 있는 지점입니다. 데이터에 USER_KEY가 있다고 해서 행 하나가 반드시 한 명의 유저를 의미하지는 않습니다. 동일 USER_KEY가 여러 번 나타난다면, 행 단위는 유저가 아니라 구독 이벤트 또는 멤버십 이벤트일 가능성이 큽니다. 모델에서 USER_KEY를 제거하더라도, 발표의 언어에서는 “고객”이라고 말할지 “구독 이벤트”라고 말할지 조심해야 합니다.

타깃은 is_repurchase입니다. 팀원들과 is_repurchase=1을 positive class로 두고 AUC 중심으로 평가하기로 합의한 것은 유지합니다. F1을 보지 않는다고 해서 score 방향 문제가 사라지는 것은 아닙니다. 모델이 출력하는 값은 재구매 확률입니다. 그런데 비즈니스 언어는 이탈 방어입니다. 따라서 운영용 risk는 1 - repurchase_score로 변환할 수 있다는 점을 명시해야 합니다.

이 구분을 하지 않으면 고위험 고객과 고가치 고객이 뒤집힙니다. 예를 들어 score가 높다는 말이 재구매 가능성이 높다는 뜻인지, 이탈 위험이 높다는 뜻인지가 불분명하면 세그먼트와 액션이 모두 뒤집힐 수 있습니다. 그래서 score orientation summary를 반드시 만들어야 합니다.

문서와 발표에서는 “모델 평가는 is_repurchase=1 기준 AUC로 수행하되, 이탈 방어 운영에서는 1 - repurchase probability를 churn risk로 해석한다”고 적는 것이 가장 안전합니다.

13-03. 관측창과 대응기간 계약

이번 프로젝트의 시간축은 1~3주차 관측, 3~4주차 대응, 다음 달 재구매 확인입니다. 이 시간축은 단순한 설명이 아니라 feature 사용 가능성을 결정하는 규칙입니다. 4주차 데이터가 존재하더라도 모델 feature로 사용하면 안 됩니다. 4주차는 대응기간이기 때문입니다.

가입일이 유저마다 다르므로 모든 시간 기준은 상대일로 정의해야 합니다. reg_date를 day 0으로 두고 day 0~6, day 7~13, day 14~20을 각각 1, 2, 3주차로 둡니다. day 21이 되는 시점에 모델 점수와 세그먼트를 산출하고, day 21부터 end_date 전까지 대응합니다. 이 구조는 “갱신 직전 이탈 방어”에 가깝습니다.

3주차까지 보는 것이 늦다는 지적이 있을 수 있습니다. 하지만 사용자는 3주차도 충분히 빠른 관측창이라고 판단했습니다. 월 구독에서 4주차는 종료 직전 대응기간이므로, 3주차까지의 행동을 보고 4주차에 대응하는 것은 비즈니스적으로 현실적입니다. 따라서 문서에는 “초조기 예측”이 아니라 “갱신 직전 이탈 방어 모델”이라고 쓰는 것이 맞습니다.

duration < 21일 행은 이 시간축과 충돌합니다. 고객센터 즉시 해지 가설은 가능하지만 CSV만으로 확정할 수 없습니다. 따라서 조기 종료 후보로 분리하고, main cohort 포함 여부를 별도 정책으로 결정해야 합니다.

13-04. 프로모션 split 계약

is_promotion은 이번 프로젝트에서 feature 하나가 아니라 최상위 분석 축입니다. 이 차이가 중요합니다. 전체 모델에 is_promotion을 넣고 SHAP 중요도를 보는 것은 사전 탐색으로는 의미가 있지만, 사용자가 원하는 최종 방향은 promotion/non-promotion으로 데이터를 나누고 두 집단의 행동 구조와 설명 피처를 비교하는 것입니다.

전체 baseline에서는 is_promotion 포함 모델과 제외 모델을 둘 다 볼 수 있습니다. 포함 모델은 프로모션 여부 자체가 얼마나 강한 예측 신호인지 보여줍니다. 제외 모델은 프로모션이라는 라벨 없이 행동 피처만으로 재구매 여부를 얼마나 설명할 수 있는지 보여줍니다. 하지만 프로모션 전용 모델과 비프로모션 전용 모델에서는 is_promotion은 더 이상 feature가 아닙니다. 이미 split에 사용되었기 때문입니다.

이 단계에서는 프로모션/비프로모션 표본 수가 충분한지, 두 집단의 재구매율 차이가 어느 정도인지, duration anomaly가 한쪽에 몰려 있는지, 기본 demographics나 요금제 차이가 있는지 봐야 합니다. 단순 재구매율 차이가 있다고 해서 프로모션 효과라고 말하면 안 되며, “관찰된 차이”로 제한해야 합니다.

이 split 계약은 이후 모든 표와 모델 이름에 반영되어야 합니다. 예를 들어 `overall_model`, `promotion_model`, `nonpromotion_model`처럼 산출물 이름부터 분리하는 것이 좋습니다.

13-05. 컬럼 역할 분류와 leakage/timing 감사

컬럼 역할 분류는 모델링 전 필수 절차입니다. 모델에 들어갈 수 있는 컬럼과 들어가면 안 되는 컬럼을 명확히 나누지 않으면 높은 AUC가 나와도 믿을 수 없습니다. 특히 USER_KEY, product_code, billing_method 같은 식별자성 또는 정책성 변수, target에 가까운 변수, 시점상 미래 정보가 들어가면 누수 위험이 생깁니다.

모든 컬럼은 ID, target, split, metadata, membership, usage, content, leakage_suspect, drop으로 나눕니다. 이 분류는 단순 관리용이 아니라 주장 가능 범위를 결정합니다. 예를 들어 3주차 feature는 이번 설계에서는 허용되지만, 4주차 feature는 허용되지 않습니다. `is_repurchase`는 target이고 어떤 형태로도 feature가 될 수 없습니다.

ratio 변수는 특히 주의해야 합니다. 분모가 0일 때 어떻게 처리되었는지, 0이 진짜 0인지, 대체값인지 확인해야 합니다. 예를 들어 watch_time이 전혀 없는 고객에게 retention ratio가 0으로 들어갔다면, 그것은 “유지율 0”인지 “계산 불가를 0으로 대체”한 것인지 의미가 다릅니다.

이 단계의 결과는 feature dictionary로 이어집니다. feature dictionary에는 컬럼명, 설명, feature family, 사용 가능 여부, 사용 가능한 모델 유형, 누수 위험, timing risk가 들어가야 합니다.

13-06. 공통 전처리와 최종 cohort 확정

프로모션/비프로모션 비교에서 가장 위험한 실수는 두 집단에 서로 다른 전처리를 적용하는 것입니다. 비교는 같은 손질법을 거친 재료끼리 해야 의미가 있습니다. 따라서 집단을 나누기 전에 공통 전처리 정책을 먼저 적용합니다.

공통 전처리에는 duration < 21일 처리, ID 제거, target 분리, 범주형 인코딩, numerical scaling 필요 여부, constant column 제거, leakage suspect 제거, 결측/0값 해석이 포함됩니다. 이 모든 정책은 final cohort summary에 남아야 합니다.

특히 단기 종료 후보는 main cohort에서 제외할 가능성이 큽니다. 다만 제외하기 전에는 반드시 제외 전후의 행 수, 프로모션 분포, 재구매율 차이를 보고해야 합니다. 단기 종료 후보가 비프로모션에 더 많기 때문에, 무작정 제외하면 프로모션/비프로모션 비교 결과도 달라질 수 있습니다.

최종 cohort가 확정되면 이후 모든 EDA, 모델, SHAP, 세그먼트는 이 cohort를 기준으로 해야 합니다. 중간에 행 수가 달라지면 lineage table로 설명해야 합니다.

13-07. AARRR 측정 가능성 매핑

AARRR은 단순히 발표에 붙이는 장식이 아니라, feature와 마케팅 액션을 연결하는 프레임입니다. 하지만 데이터로 직접 측정 가능한 단계와 제안만 가능한 단계를 구분해야 합니다. 이 구분이 없으면 Referral까지 데이터로 검증한 것처럼 보일 수 있습니다.

Acquisition은 프로모션 유입 여부입니다. Activation은 가입 후 실제 시청을 시작했는지입니다. Retention은 1~3주차 동안 시청 행동이 유지되는지입니다. Revenue는 실제 매출액이 아니라 다음 달 구독 지속 proxy인 is_repurchase입니다. Referral은 현재 데이터로는 직접 관측되지 않으므로 후속 캠페인 제안입니다.

각 feature를 AARRR 단계에 매핑하면 비즈니스 해석이 쉬워집니다. 예를 들어 cold_start_7d는 Activation, retention_w2_ratio는 Retention, is_repurchase는 Revenue proxy, referral_candidate는 후속 Referral experiment와 연결됩니다.

최종 제언에서는 “우리는 AARR 단계까지 데이터로 분석했고, Referral은 Wavve 내부 로그가 없는 한계상 후속 실험으로 제안한다”고 표현하는 것이 가장 안전합니다.

13-08. 프로모션/비프로모션 기본 비교

이 단계는 프로젝트의 첫 번째 실질 분석입니다. 모델링에 들어가기 전에 두 집단이 실제로 얼마나 다른지 봐야 합니다. 재구매율, 시청량, cold start, retention ratio, 장르 ratio, duration anomaly, age group, gender, 요금제 같은 기본 지표를 비교합니다.

여기서 중요한 것은 p-value보다 분포와 효과크기입니다. 표본이 크면 작은 차이도 통계적으로 유의해질 수 있습니다. 하지만 마케팅 전략으로 연결하려면 실제 차이가 해석 가능해야 합니다. 예를 들어 재구매율 차이가 크고, 2주차 retention ratio 차이도 크다면 2주차 유지가 핵심 병목이라는 가설을 세울 수 있습니다.

두 집단의 차이를 볼 때 항상 causal language를 피해야 합니다. 안전한 문장은 “프로모션 집단은 비프로모션 집단보다 재구매율이 낮게 관찰되었다”입니다. 위험한 문장은 “프로모션 때문에 재구매율이 낮아졌다”입니다.

이 단계의 결과는 AARRR mapping으로도 이어집니다. 프로모션 집단이 Activation에서 약한지, Retention에서 약한지, Revenue proxy에서 약한지를 확인할 수 있습니다.

13-09. promotion × repurchase 2×2 구조 분석

프로모션 vs 비프로모션만 보면 정보가 부족합니다. 궁극적으로 알고 싶은 것은 각 집단 안에서 누가 재구매하고 누가 이탈하는지입니다. 따라서 promotion 여부와 repurchase 여부를 교차해 네 개의 그룹을 만들어야 합니다.

네 그룹은 프로모션 재구매, 프로모션 미재구매, 비프로모션 재구매, 비프로모션 미재구매입니다. 이 구조를 보면 단순히 프로모션 고객이 낮은 재구매율을 보인다는 사실을 넘어서, 프로모션 고객 중 재구매한 사람과 하지 않은 사람을 가르는 신호가 무엇인지 볼 수 있습니다.

이 단계에서 나올 수 있는 좋은 질문은 다음과 같습니다. 프로모션 미재구매 고객은 2주차부터 급감하는가? 비프로모션 미재구매 고객은 애초에 1주차 활성화가 낮은가? 프로모션 재구매 고객은 특정 장르에 더 집중되어 있는가? 이런 질문은 이후 모델과 SHAP의 해석을 풍부하게 만듭니다.

이 2×2 구조는 발표에서도 매우 강합니다. 전체 평균만 말하는 것보다 “프로모션 고객 안에서도 재구매/미재구매를 가르는 행동 차이가 있었다”는 방식이 훨씬 설득력 있습니다.

13-10. 사용량/콘텐츠/온보딩 feature EDA

EDA는 모델 전 단계에서 반드시 해야 합니다. SHAP만 보고 중요 변수를 말하면 모델이 어떤 구조를 학습했는지는 알 수 있지만, 실제 분포가 어떻게 생겼는지 설명하기 어렵습니다. EDA는 데이터가 먼저 말하는 그림입니다.

사용량 EDA에서는 주차별 watch time, session, active days, retention ratio, diff_between_w2_w1, diff_between_w3_w2 등을 봅니다. 콘텐츠 EDA에서는 genre_diversity_count, family_animation_ratio, drama_ratio, action_adventure_ratio 등 장르 proxy를 봅니다. 온보딩 EDA에서는 is_cold_start_3d, is_cold_start_7d, 1주차 시청량을 봅니다.

EDA는 전체, promotion, non-promotion, 2×2 그룹별로 나누어 봐야 합니다. 이렇게 해야 “프로모션 고객은 같은 이탈자라도 비프로모션 이탈자와 다른가”를 확인할 수 있습니다.

EDA 결과는 이후 세그먼트 threshold의 근거가 됩니다. 예를 들어 2주차 급감형을 정의하려면 어느 정도 감소를 급감으로 볼지 분위수나 분포를 보고 정해야 합니다.

13-11. baseline growth history 설계

성능 성장 history는 발표 서사의 핵심입니다. 깡통 baseline AUC 약 0.56에서 시작해, 피처를 단계적으로 추가하면서 성능이 올라가는 과정을 보여주면 프로젝트의 분석 설계가 성능 향상에 기여했다는 메시지를 줄 수 있습니다.

단계별 피처 추가는 아무렇게나 하면 안 됩니다. AARRR과 시간축에 맞춰야 합니다. 기본 demographic/context, promotion, 1주차 activation, 2주차 retention, 3주차 retention, content/genre 순서로 올라가는 방식이 자연스럽습니다.

각 단계의 AUC를 기록할 때는 같은 split, 같은 평가 방식, 같은 target을 사용해야 합니다. 모델이나 split이 바뀌면 성능 상승이 피처 때문인지 실험 설정 때문인지 알 수 없습니다.

이 단계는 “모델 성능표”가 아니라 “분석 설계의 성장 기록”입니다. 최종 발표에서는 이 표가 프로젝트의 신뢰도를 크게 높일 수 있습니다.

13-12. 다양한 모델 baseline 비교

모델은 다양하게 돌리되 목적을 가지고 돌려야 합니다. Logistic Regression은 해석 가능한 기준선입니다. RandomForest는 비선형과 상호작용을 보는 모델입니다. GradientBoosting/HistGradientBoosting은 안정적인 부스팅 기준입니다. LightGBM, XGBoost, CatBoost는 고성능 후보입니다.

모든 모델은 전체, 프로모션 전용, 비프로모션 전용 구조에서 비교될 수 있습니다. 다만 모든 조합을 무작정 돌리면 복잡해지므로, 먼저 전체 모델에서 후보군을 좁히고 집단별 모델에 적용하는 방식이 효율적입니다.

평가 지표는 팀원 합의상 AUC 중심입니다. 하지만 AUC만 보고 끝내면 과적합을 놓칠 수 있습니다. train-test gap, fold별 변동, 모델별 안정성은 보조 진단으로 봐야 합니다. 이것은 평가 지표를 바꾸는 것이 아니라 모델 신뢰성 검증입니다.

최종 모델은 성능만으로 고르지 않습니다. 발표 목적이라면 해석 가능성, 과적합 위험, SHAP 안정성, 집단별 일관성도 고려해야 합니다.

13-13. feature set ladder와 성능 상승 기록

feature set ladder는 baseline growth history를 더 정교하게 만든 것입니다. 단순히 모델을 바꾸는 것이 아니라, 어떤 feature family가 추가될 때 성능이 얼마나 달라지는지 봅니다. 이는 “어떤 정보가 재구매 예측에 필요한가”라는 질문에 답합니다.

예를 들어 1주차 activation만 넣었을 때보다 2주차 retention을 넣었을 때 AUC가 크게 오른다면, 초기 사용 여부보다 사용 유지가 더 중요하다는 가설을 세울 수 있습니다. 3주차 feature에서 다시 성능이 크게 오른다면, 갱신 직전 행동이 강한 신호라는 해석이 가능합니다.

하지만 성능 상승이 크다고 해서 무조건 좋은 feature라고 볼 수는 없습니다. target에 너무 가까운 feature일 수도 있고, 운영 시점에 사용할 수 없는 feature일 수도 있습니다. 이번 프로젝트에서는 3주차까지 허용되지만 4주차는 금지입니다.

feature ladder 결과는 AARRR과 연결됩니다. Activation feature에서 상승, Retention feature에서 상승, content feature에서 상승이 각각 어떤 퍼널 병목을 의미하는지 해석해야 합니다.

13-14. Optuna 후보 모델 튜닝

Optuna는 고도화 단계입니다. 하지 않는 것이 아니라 baseline과 feature set이 잠긴 뒤 실행합니다. 후보 모델이 안정적이지 않은 상태에서 튜닝하면 잡음을 최적화할 수 있습니다.

Optuna 대상은 모든 모델이 아니라 최종 후보 1~2개로 제한하는 것이 좋습니다. 예를 들어 LightGBM과 CatBoost가 안정적인 성능을 보인다면 이 둘만 튜닝할 수 있습니다. Logistic Regression은 해석 기준선으로 남기고, 트리 계열의 고성능 모델만 튜닝하는 방식이 가능합니다.

튜닝 결과는 반드시 튜닝 전 baseline과 비교합니다. AUC가 올랐는지뿐 아니라 train-test gap이 커졌는지, fold별 편차가 커졌는지, SHAP 해석이 지나치게 복잡해졌는지도 봐야 합니다.

발표에서는 Optuna를 했다는 사실보다 “튜닝으로 성능이 조금 개선되었지만, 해석 가능성과 안정성을 고려해 어떤 모델을 최종으로 선택했다”는 판단이 더 중요합니다.

13-15. 전체/프로모션/비프로모션 모델 비교

이 단계는 promotion-centric 프로젝트의 핵심입니다. 전체 모델 하나로 충분한지, 아니면 프로모션 집단과 비프로모션 집단을 분리해야 설명력이 좋아지는지 봅니다.

전체 모델에서는 is_promotion 포함/제외를 비교합니다. 포함 모델은 프로모션 여부 자체의 신호를 보여줍니다. 제외 모델은 프로모션을 빼고도 행동 피처가 설명력을 가지는지 보여줍니다. 프로모션 전용 모델과 비프로모션 전용 모델에서는 is_promotion을 넣지 않습니다.

비교해야 할 것은 AUC만이 아닙니다. 각 모델의 상위 feature family, SHAP 방향성, 세그먼트 적용 가능성도 봅니다. 프로모션 전용 모델에서 retention decay가 중요하고 비프로모션 전용 모델에서 content fit이 중요하다면, 두 집단에 다른 마케팅 전략이 필요하다는 근거가 됩니다.

이 단계에서 결과가 크게 다르지 않을 수도 있습니다. 그 경우에도 의미가 있습니다. 두 집단의 모델 구조가 비슷하다면, 프로모션 여부보다 공통적인 사용 행동이 더 중요하다는 결론으로 갈 수 있습니다. 따라서 결과가 다를 때와 같을 때 모두 해석 계획을 세워야 합니다.

13-16. 집단별 SHAP 및 중요 변수 비교

SHAP은 모델의 판단 근거를 설명하는 도구입니다. 전체 SHAP, 프로모션 SHAP, 비프로모션 SHAP을 따로 만들고, 상위 feature와 방향성을 비교합니다.

중요 변수는 개별 변수와 feature family를 모두 봅니다. 개별 변수 Top 10은 근거표에 좋고, feature family는 발표에 좋습니다. 예를 들어 retention ratio, 주차별 watch time, 장르 ratio, cold start가 각각 어떤 family에 속하는지 정리해야 합니다.

SHAP 차이가 나타나면 바로 마케팅 가설로 번역할 수 있습니다. 예를 들어 프로모션 고객에서 2주차 감소가 중요하면 “프로모션 고객은 2주차 유지 병목이 클 수 있다”는 가설이 됩니다. 비프로모션 고객에서 장르 ratio가 중요하면 “콘텐츠 취향 적합성이 더 중요할 수 있다”는 가설이 됩니다.

그러나 SHAP은 인과가 아닙니다. 모델이 그렇게 사용했다는 뜻이지, 그 feature를 조작하면 결과가 바뀐다는 뜻은 아닙니다. 최종 문서에는 이 caveat를 반복해서 넣어야 합니다.

13-17. 세그먼트 설계와 세그먼트별 EDA/시각화

세그먼트는 모델 결과를 마케팅 액션으로 바꾸는 다리입니다. 세그먼트 없이 중요 변수만 나열하면 실제로 누구에게 무엇을 해야 하는지 모호합니다.

내부적으로는 multi-flag를 계산합니다. 예를 들어 early_active, week2_drop, week3_drop, genre_focused, high_risk, referral_candidate 같은 flag를 붙입니다. 그 다음 운영 우선순위에 따라 final_segment를 하나로 배정합니다. 이렇게 해야 고객의 복합성을 보존하면서도 발표는 간결하게 할 수 있습니다.

세그먼트 기준은 반드시 명확해야 합니다. 분위수, 임계값, risk score decile, retention 감소율 등으로 정의해야 합니다. “느낌상 고위험” 같은 정의는 안 됩니다. 각 세그먼트별 n, 재구매율, 이탈 위험, 주요 feature 분포, AARRR 병목을 시각화해야 합니다.

발표에서는 대표 final segment를 중심으로 보여주고, multi-flag는 내부 진단용이라고 설명합니다. 팀원이 혼동하지 않도록 “고객은 여러 특성을 가질 수 있지만, 캠페인 실행을 위해 대표 우선순위 그룹으로 정리한다”고 말하면 됩니다.

13-18. AARRR 기반 그로스마케팅 제언과 주장 감사

마지막 단계는 분석 결과를 비즈니스/마케팅으로 연결하는 단계입니다. 이때 갑자기 그럴듯한 마케팅 아이디어를 붙이면 안 됩니다. 모든 액션은 데이터에서 확인된 병목, 모델/SHAP에서 나온 신호, 세그먼트 분포와 연결되어야 합니다.

제언은 여러 옵션으로 열어둡니다. 2주차 급감 고객 리마인드, 3주차 고위험군 집중 개입, 장르 집중형 큐레이션, 프로모션 고활성 referral, 초반 미활성 첫 시청 유도, 안정 유지 고객 업셀 등이 가능합니다. 각 옵션에는 대상 세그먼트, AARRR 단계, 액션, 성공 지표가 붙어야 합니다.

Referral은 데이터로 직접 검증하지 못하지만 후속 실험으로 제안할 수 있습니다. 특히 20대 프로모션 고객 중 활성도가 높은 그룹을 대상으로 친구 초대 시 100원딜 1개월 추가 제공 같은 캠페인을 설계할 수 있습니다. 하지만 효과는 A/B test로 검증해야 합니다.

최종 주장 감사는 필수입니다. “안전하게 말할 수 있는 주장”, “단서가 필요한 주장”, “말하면 안 되는 주장”을 분리합니다. 이 표가 없으면 발표 문구가 과장될 위험이 큽니다.

14. 상세 모델링 체크리스트

이 장은 모델링을 실제로 수행할 때 빠뜨리면 안 되는 체크리스트입니다. 팀원 합의상 평가지표는 AUC 중심이지만, 모델의 신뢰성을 확인하기 위한 보조 진단은 필요합니다. 보조 진단은 최종 평가 기준을 바꾸는 것이 아니라, AUC가 믿을 만한지 확인하는 안전장치입니다.

| 항목 | 반드시 할 것 | 하지 말아야 할 것 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 split | 전체, promotion, non-promotion 모델 각각에서 동일한 원칙으로 split합니다. | 모델마다 다른 split을 써서 성능을 비교하지 않습니다. |
| 모델 후보 | Logistic, RandomForest, GradientBoosting/HGB, LightGBM, XGBoost, CatBoost를 후보로 둡니다. | 한 모델만 돌리고 전체 결론을 내리지 않습니다. |
| 평가지표 | AUC를 중심으로 보고, train-test gap과 fold 변동은 안정성 보조 진단으로 봅니다. | F1을 안 보기로 했다는 이유로 score 방향을 무시하지 않습니다. |
| feature ladder | 피처 추가 단계별 성능을 기록합니다. | 최종 feature set 하나만 보고 성장 history를 생략하지 않습니다. |
| Optuna | 후보 모델이 정해진 뒤 제한적으로 실행합니다. | 초기 탐색 단계에서 무작정 튜닝하지 않습니다. |
| 해석 모델 | 성능과 해석 가능성을 함께 고려합니다. | AUC가 가장 높은 모델을 무조건 발표 모델로 쓰지 않습니다. |

모델링에서 가장 설득력 있는 그림은 “성능 사다리”입니다. 깡통 baseline에서 시작해 activation, retention, content feature가 추가될수록 AUC가 어떻게 변하는지 보여주면, 프로젝트의 분석적 기여가 눈에 보입니다. 이 그림은 최종 발표에서 반드시 고려해야 합니다.

15. 상세 SHAP 해석 체크리스트

SHAP은 이 프로젝트에서 피처 설명을 담당합니다. 하지만 SHAP은 매우 강력한 만큼 오해도 쉽습니다. SHAP 결과는 모델이 어떤 feature를 사용했는지 보여주는 것이지, 그 feature가 고객 행동의 원인이라는 뜻은 아닙니다.

| SHAP 산출물 | 필수 질문 | 발표 문장 예시 |
| --- | --- | --- |
| 전체 SHAP | 전체 고객에서 모델은 어떤 feature family를 중요하게 쓰는가? | 전체 모델에서는 주차별 사용량과 retention 계열이 주요 예측 신호로 나타났다. |
| promotion SHAP | 프로모션 고객 안에서 재구매를 가르는 신호는 무엇인가? | 프로모션 고객에서는 1~3주차 유지 패턴이 중요한 모델 신호로 나타났다. |
| non-promotion SHAP | 비프로모션 고객 안에서 재구매를 가르는 신호는 무엇인가? | 비프로모션 고객에서는 콘텐츠 취향 proxy 또는 안정적 사용 패턴이 상대적으로 중요할 수 있다. |
| SHAP 차이표 | 두 집단의 상위 feature가 얼마나 다른가? | 두 집단은 같은 AARRR 단계에서도 병목 신호가 다르게 나타날 수 있다. |
| SHAP dependence | 중요 feature의 값이 커질 때 score 방향은 어떻게 움직이는가? | 이 관계는 모델 설명이며 인과효과가 아니다. |

SHAP 해석은 반드시 EDA와 함께 봐야 합니다. 예를 들어 SHAP에서 retention_w2_ratio가 중요하다고 나왔는데, 실제 분포에서 프로모션 미재구매 고객의 retention_w2_ratio가 낮지 않다면 해석이 흔들립니다. 모델 설명과 원자료 EDA가 같은 방향을 말할 때만 강한 주장으로 올릴 수 있습니다.

16. 상세 세그먼트 설계 체크리스트

세그먼트는 팀원이 혼동하기 쉬운 지점입니다. 따라서 문서와 발표에서 용어를 고정해야 합니다. “flag”는 고객이 여러 개 가질 수 있는 특성 태그이고, “final segment”는 캠페인 운영과 발표를 위해 하나로 배정한 대표군입니다.

| 세그먼트 요소 | 정의 방식 | 주의점 |
| --- | --- | --- |
| promotion_user | is_promotion=1 | 최상위 split이지 final segment 자체는 아닙니다. |
| early_active | 1주차 시청량 또는 cold_start 기준 | threshold는 분위수나 명확한 기준으로 정해야 합니다. |
| cold_start | 3일/7일 내 시청 약함 | 시청이 없는 고객과 관측기간 부족 고객을 구분해야 합니다. |
| week2_drop | w2가 w1 대비 감소 | 감소율 기준을 분포 기반으로 정해야 합니다. |
| week3_drop | w3가 이전 주차 대비 감소 | 3주차는 대응 직전 신호로 해석합니다. |
| genre_focused | 특정 genre ratio가 높음 | 장르 집중이 좋은지 나쁜지는 타깃과 함께 봐야 합니다. |
| high_risk | churn risk score 상위 구간 | 모델 score 기반이므로 모델 안정성이 먼저 확보되어야 합니다. |
| referral_candidate | 고활성, 고만족 proxy, 낮은 이탈 위험 | 데이터로 추천 행동을 관측한 것은 아니며 후속 실험 후보입니다. |

대표 final segment는 우선순위 규칙으로 정합니다. 예를 들어 고위험 급감형을 가장 먼저 배정하고, 그 다음 초반 미활성형, 장르 집중 추천형, referral 후보형, 안정 유지형 순으로 배정할 수 있습니다. 이 우선순위는 데이터 결과와 마케팅 비용을 보고 확정해야 합니다.

17. AARRR 기반 제언을 위한 질문 목록

AARRR 제언은 분석 결과를 억지로 끼워 넣는 것이 아니라, 각 단계에서 병목이 어디인지 묻는 방식으로 만들어야 합니다. 아래 질문은 최종 EDA와 모델 해석 후 답해야 할 질문입니다.

Acquisition: 100원딜로 들어온 고객은 비프로모션 고객과 어떤 기본 특성과 재구매율 차이를 보이는가?

Activation: 프로모션 고객은 가입 후 초반 시청 진입이 빠른가, 늦은가? cold_start가 재구매와 연결되는가?

Retention: 1주차에서 2주차, 2주차에서 3주차로 넘어갈 때 어떤 집단에서 사용량이 급감하는가?

Revenue proxy: is_repurchase가 낮은 집단은 어떤 feature family에서 차이를 보이는가?

Referral proposal: 데이터로 직접 검증되지는 않았지만, 어떤 고객군이 추천 캠페인 대상으로 적합한가?

Growth action: 각 병목에 대해 푸시, 추천, 혜택, referral 중 어떤 액션이 논리적으로 맞는가?

Experiment design: 각 액션을 검증하려면 어떤 A/B test와 성공 지표가 필요한가?

18. 위험 등록부

아래 위험들은 프로젝트가 빈 강정처럼 보이지 않도록 미리 막아야 할 항목입니다. 각 위험은 대응책과 함께 관리해야 합니다.

| 위험 | 왜 위험한가 | 대응책 |
| --- | --- | --- |
| 광일이 파일과 기존 corrected chain 혼합 | 행 수와 결과가 섞여 최종 근거가 무너집니다. | 광일이 파일을 single source of truth로 선언합니다. |
| 인과 과장 | 관찰/예측 결과를 원인처럼 말하면 공격받습니다. | 모든 문구에 observed/predictive/model explanation caveat를 붙입니다. |
| 4주차 feature 사용 | 대응기간 정보를 미리 보는 누수가 됩니다. | 1~3주차 feature만 허용합니다. |
| duration < 21일 처리 누락 | 관측기간 부족과 행동 부족이 섞입니다. | 조기 종료 후보로 별도 감사하고 main cohort 정책을 정합니다. |
| 세그먼트 혼동 | multi-flag와 final segment가 섞이면 팀원이 혼동합니다. | 내부 flag, 발표용 대표 segment를 명확히 분리합니다. |
| AUC만 보고 과적합 무시 | 성능은 좋아 보여도 일반화가 약할 수 있습니다. | train-test gap과 fold 변동을 보조 진단으로 봅니다. |
| SHAP 인과 오해 | 중요 feature를 원인으로 착각할 수 있습니다. | SHAP은 model explanation이라고 반복 명시합니다. |
| 마케팅 액션 효과 과장 | 실험하지 않은 uplift를 말하게 됩니다. | 제언은 hypothesis이며 A/B test 필요하다고 씁니다. |
| Referral 데이터 부재 | 추천 행동을 직접 분석한 것처럼 보일 수 있습니다. | Referral은 후속 실험 제안으로만 둡니다. |
| 최종 시각화 선행 | 근거가 잠기기 전에 그림을 만들면 결론이 흔들립니다. | 시각화는 claim registry 확정 후 만듭니다. |

19. 최종 작업 순서 제안

이제 바로 모델링으로 가지 말고, 다음 순서로 진행하는 것이 가장 안전합니다. 각 단계가 끝날 때마다 산출물과 final_checks를 확인하고 다음 단계로 넘어갑니다.

1단계: 광일이 파일 기준 data contract와 duration anomaly audit을 만든다.

2단계: promotion/non-promotion split과 is_repurchase 2×2 기본 EDA를 만든다.

3단계: 컬럼 역할표와 leakage/timing audit을 만든다.

4단계: AARRR feature mapping과 EDA tables를 만든다.

5단계: baseline growth history를 설계하고, 깡통 baseline부터 feature ladder를 만든다.

6단계: 다양한 모델 baseline을 비교하고, 안정적 후보를 선정한다.

7단계: 필요하면 Optuna를 제한적으로 적용한다.

8단계: 전체/프로모션/비프로모션 모델과 SHAP을 비교한다.

9단계: 내부 multi-flag와 대표 final segment를 설계하고, 세그먼트별 EDA/시각화를 만든다.

10단계: AARRR 기반 그로스마케팅 옵션과 주장 감사표를 만든다.

이 순서를 따르면 프로젝트는 데이터 분석, 머신러닝, 해석, 세그먼트, 비즈니스 제언이 서로 연결된 구조가 됩니다. 반대로 중간 단계를 생략하고 바로 SHAP이나 시각화로 가면, 결론은 그럴듯하지만 근거가 약한 결과물이 될 수 있습니다.